UMOWA NR …… /2016 projekt

zawarta w dniu …....... roku w Nowej Słupi pomiędzy:

1. Skarbem Państwa – Wojewodą Świętokrzyskim, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym na podstawie Porozumienia PS.VI.5230.8.11.2016  przez Gminę Nowa Słupia w imieniu której działa Andrzej Gąsior – Wójt Gminy Nowa Słupia, zwanym dalej w treści Wojewodą Świętokrzyskim,

2. Skarbem Państwa – Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, reprezentowanym na podstawie Porozumienia PS.VI.5230.8.11.2016 przez Gminę Nowa Słupia w imieniu której działa Andrzej Gąsior – Wójt Gminy Nowa Słupia, zwanym w dalej w treści Radą OPWiM,

3. Gminą Nowa Słupia  z adresem i siedzibą ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, reprezentowaną przez: Andrzeja Gąsiora - Wójta Gminy Nowa Słupia

zwanych dalej w treści łącznie „Zamawiającym”,

a

…………………. reprezentowaną przez ….................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki przy realizacji zadania pn:

Wykonanie alejek z kostki brukowej między  mogiłami zbiorowymi  na

cmentarzu  jeńców sowieckich z II wojny światowej na Świętym Krzyżu

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót budowlanych w skład których wchodzą kompleksowe roboty w zakresie:

1)  Demontaż istniejących płyt chodnikowych i korytowanie pod kostkę brukową

- z    wywozem     materiału.

2)   Zakup+ transport +montaż kostki brukowej typu nostalit w kolorze grafitowym –

wysokość  6 cm,  na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 8 cm

3)   Zakup i montaż na podbudowie betonowej obrzeży szarych o wymiarach 6 cm x 20

cm x 100 cm

3. Zgodnie z Porozumieniem PS.VI.5230.8.11.2016 z dnia 20.05.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Gminy Nowa Słupia .  pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek wysokość maksymalnego zobowiązania Rady OPWiM wynosi ……zł brutto (słownie)  zaś kwota przeznaczona przez Wojewodę na finansowanie przedmiotu umowy wynosi …............. zł brutto (słownie).

4. Okres obowiązywania umowy obejmuje czas od  jej zawarcia, do dnia 30.08.2016 r

5. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty przekazania terenu.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z umową na roboty budowlane i nie wnosi do niej uwag.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- uczestnictwa w komisji odbioru końcowego inwestycji,

- uzgodnienia z Zarządcą cmentarza szczegółowego trybu prowadzenia robót, oraz uzyskania zgody na transport materiałów od   Zarządców dróg dojazdowych

- przestrzegania regulaminu cmentarza,

- urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy i robót oraz utrzymanie ww. składników w należytym stanie,

- zabezpieczenia terenu przed dostępem osób postronnych,

- organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp określonymi w przepisach szczególnych,

- wykonania wszelkich prac w sposób zapewniający miejscu ich prowadzenia należyty szacunek i powagę,

- doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonanych robotach,

- wykonywania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).

§ 3

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi ….............. zł w tym podatek VAT i będzie ono wypłacone na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT (rachunków, w przypadku przedsiębiorców nie będących aktywnymi płatnikami podatku VAT):

- w kwocie ................... na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, NIP 526-105-30-50

- w pozostałej części - na Gminę Nowa Słupia (w tym kwota dotacji Wojewody Świętokrzyskiego - ....................... zł).

- Wykonawca, uprawniony będzie do wystawienia faktur, o których mowa w ust. poprzedzającym (rachunków w przypadku przedsiębiorców nie będących aktywnymi płatnikami podatku VAT) po wykonaniu wszelkich prac objętych zamówieniem oraz usunięcia wszelkich usterek stwierdzonych w czasie jego odbioru. Podstawą do wystawienia faktur bądź rachunków będzie podpisanie przez Strony protokołu skutecznego odbioru końcowego.

- Gmina Nowa Słupia zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 2) w ciągu 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

- Rada OPWiM zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 1) w ciągu 30 dni od dnia wpływu do Rady OPWiM prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uważa się datę dokonania przez Zamawiającego i Radę OPWiM na rzecz Wykonawcy polecenia przelewu bankowego.

§ 4

Wynagrodzenie umowne określone w § 3 ust. 1 pozostaje niezmienne, aż do zakończenia i rozliczenia zakresu umowy, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych oraz kosztów poniesionych przez Wykonawcę przy ich realizacji. Wynagrodzenie to obejmuje w szczególności wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, w tym koszty robót tymczasowych i zabezpieczających, materiałów, robocizny, ubezpieczenia oraz podatki oraz inne koszty publicznoprawne.

§ 5

1. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza.

2. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zawiadomi Wykonawcę o dacie i godzinie przystąpienia do odbioru końcowego. Przystąpienie do odbioru powinno nastąpić nie później niż w 14-tym dniu roboczym licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

3. Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia przez Wykonawcę robót lub gdy zostały stwierdzone wady/usterki nadające się do usunięcia - okoliczność ta zostanie stwierdzona w protokole odbioru końcowego (odbiór nieskuteczny).

4. Protokół nieskutecznego odbioru końcowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i w razie jej wystawienia i doręczenia Zamawiającemu, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy.

5. W protokole nieskutecznego odbioru końcowego strony ustalą zakres robót niewykonanych lub wady/usterki nadające się do usunięcia.

6. Stwierdzenie w toku odbioru końcowego okoliczności określonych w ust. 3 (przedwczesność zgłoszenia gotowości do odbioru, wady/usterki nadające się do usunięcia), jest równoznaczne z uznaniem, że przedmiot umowy nie został ukończony w terminie.

7. Wykonawca ma obowiązek, bez dodatkowych wezwań, ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego po rzeczywistym zakończeniu robót lub usunięciu tych wad/usterek, które nadawały się do usunięcia.

8.  W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad/usterek nienadających się do usunięcia to:

1) jeżeli wady/usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający dokonując skutecznie odbioru może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w innej formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać się wydłużenia gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia lub jego fragment dotknięty wadą/usterką),

2) jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne):

a) odstąpić od umowy,

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

9. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadających się do usunięcia nie uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku może:

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w innej formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać się wydłużenia gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia lub jego fragment dotknięty wadą/usterką) albo wyznaczyć termin na usunięcie wad/usterek.

10. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole skutecznego odbioru końcowego.

11. Nie przewiduje się możliwości dokonania przez Zamawiającego odbiorów częściowych  wykonanych robót.

§ 6

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym na wypadek, gdy Wykonawca  nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, dopuścił się zwłoki w jej wykonaniu przekraczającej okres 2 tygodni lub wykonał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności naruszający należny cmentarzowi szacunek i powagę.

- Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust.1 – w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od umowy także z przyczyn niezależnych od Stron, z uwagi na istotną zmianę okoliczności, powodującą, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty rzeczywiście wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą wypłaty należnego wynagrodzenia będzie sporządzony przez Wykonawcę  protokół inwentaryzacji robót dotychczas wykonanych, robót w toku i robót pozostałych do wykonania, sporządzony w terminie do wykonania prawa odstąpienia.

- Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie, Rada OPWiM będzie uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadkach:

- wskazanych w art. 144 p.z.p.,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął lub nie zakończył wykonania umowy w terminie wskazanym w umowie lub wykonał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności w sposób naruszający zależny tym miejscom szacunek i powagę.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy

- w wysokości .............. wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

- w wysokości .......... wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym za odstąpienie w związku ze stwierdzeniem w czasie odbioru końcowego nienadających się do usunięcia wad istotnych - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty  otrzymania przez zobowiązanego wezwania do zapłaty. Jeżeli istnieją wymagalne należności Wykonawcy względem Zamawiającym za usługi świadczone należycie, to Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary umownej ma prawo potrącić należną mu kwotę z tych wymagalnych należności.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu skutecznego odbioru końcowego.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach lub wadach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek lub wad w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad/usterek lub nie usunął ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie miedzy datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

6. Okres rękojmi ustala się na 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu skutecznego odbioru końcowego.

§ 8

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca, powierzył część obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, wtedy odpowiada za ich działania i zaniechania jak za swoje.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy K.C.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi Porozumienie Nr PS.VI.5230.8.11.2016 z dnia 20.05.2016 r. które stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 11

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 		                                                                              WYKONAWCA