Umowa  Nr ……./2016 ( projekt)

zawarta w  dniu ……….. r.  w Nowej Słupi, pomiędzy:

- Gminą Nowa Słupia z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, reprezentowaną  przez:  -   Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy Nowa Słupia,

zwaną dalej  „Zamawiającym” przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Fijas ,  a

Panem/Panią  …………………………………………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2015 r.poz.2164 z późniejszymi  zmianami) o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

§1

Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na:

Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi

Uwaga: Materiały i transport Wykonawcy

Szczegółowy opis zadania:

1. Rozbiórka i ponowny montaż parkietu z możliwą wymianą niektórych elementów 11 m²

2. Zakup i montaż drzwi wejściowych stalowych dwuskrzydłowych z jednym skrzydłem

o  szerokości min 90 cm do sali gimnastycznej w klasie EI60 – 1 szt.( 153 cm x

205cm)

3. Demontaż drzwi wejściowych do sali gimnastycznej 1 szt.

4. Odnowienie listew przypodłogowych drewnianych - 52 mb

5. Malowanie tablic do gry w kosza - 2 szt. x 6m²

6. Wykonanie osłon na grzejniki -  konstrukcja drewniana  - 6 szt. ( 120cm x106 cm) ,

1 szt. (260 x 68 cm )

7. Malowanie lamperii farba olejną - 110 m²

8. Malowanie ścian farbą akrylową powyżej lamperii - 234 m²

- Malowanie metalowych osłon lamp oświetleniowych - 14 szt.

10  Odnowienie parkietu poprzez cyklinowanie oraz lakierowanie (3 krotne) - lakier

przeznaczony do lakierowania sal gimnastycznych.- 153 m²

11. Malowanie sufitu  oraz konstrukcji metalowej podsufitowej ( kratownica) po uprzednim

oczyszczeniu. -153 m²

12. Wykonanie techniką malarską nowych linii boiskowych  (linie do piłki siatkowej,

koszykówki) – wymiar sali 17m. x  9 m.

§ 2

Termin rozpoczęcia zadania strony ustaliły na dzień: podpisania niniejszej umowy, a termin zakończenia na dzień: 30. 08. 2016 r.

§ 3

Odbioru zadania dokonają pracownicy RGI Urzędu Gminy Nowa Słupia. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia zakończenia robót. Za dzień zakończenia robót uznaje się dzień dokonania odbioru wykonywanych robót przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego.

§ 4

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie  brutto w wysokości

………… zł słownie : …………………………………… zł.

2. Podstawą do wystawienia faktury  będzie pisemne potwierdzenie wykonania zadania przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§ 6

1.Jakiekolwiek zmiany w umowie  mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem zadania, oraz za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,

- w przypadku błędu w sztuce Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić od niego rekompensaty      za poniesione straty do pełnej ich wysokości.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia – w wysokości odsetek ustawowych,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego niewykonanej części prac.

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,

o    ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar

umownych.

§ 8

- Zleceniodawcy, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- gdy wobec Zleceniobiorcy zostanie otwarta likwidacja,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy,

- jeżeli Zleceniobiorca nie rozpocznie realizacji niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie,

- jeżeli Zleceniobiorca przerwał realizację niniejszej umowy, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zleceniodawcy,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- Prawo Zleceniodawcy do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9

- W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie kwestie sporne powstałe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Zleceniodawcy

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                        Wykonawca