Umowa  Nr ……./2016 ( projekt )

zawarta w  dniu……….. r.  w Nowej Słupi, pomiędzy:

- Gminą Nowa Słupia z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, reprezentowaną  przez:  -   Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy Nowa Słupia,

zwaną dalej  „Zamawiającym” przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Fijas ,  a

- Panem/Panią…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2015 r.poz.2164 z późniejszymi  zmianami) o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

§1

Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na:

REMONCIE  MOGIŁY POMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY   ŚWIATOWEJ MIESZKAŃCÓW  BARTOSZOWIN

Szczegółowy opis zadania:

- Demontaż połowy istniejącego murku betonowego z wywozem gruzu.

- Zbrojenie, dokonanie nowych wylewek , przeróbka cokołu.

- Obłożenie części betonowych cokołu granitem o grubości 3 cm w kolorze zbliżonym do koloru istniejącego obelisku.

-  Ułożenie kostki brukowej grubości 4 cm wraz z obrzeżami na podsypce cementowo- piaskowej koloru szarego.

- Czyszczenie cokołu , uporządkowanie terenu

§2

Termin rozpoczęcia zadania strony ustaliły na dzień: podpisania niniejszej umowy, a termin zakończenia na dzień: 30 .07.2016 r.

§3

Odbioru zadania dokonają pracownicy RGI Urzędu Gminy Nowa Słupia. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia zakończenia robót. Za dzień zakończenia robót uznaje się dzień dokonania odbioru wykonywanych robót przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego.

§4

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie  brutto w wysokości ………………………………..

2. Podstawą do wystawienia faktury  będzie pisemne potwierdzenie wykonania zadania przez przedstawiciela Zamawiającego.

§5

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§6

1.Jakiekolwiek zmiany w umowie  mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem zadania, oraz za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,

- w przypadku błędu w sztuce Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić od niego rekompensaty      za poniesione straty do pełnej ich wysokości.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia – w wysokości odsetek ustawowych,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego niewykonanej części prac.

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,

o    ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar

umownych.

§8

W sprawach nie objętych  tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                        Wykonawca