Umowa Nr……./2018  ( projekt)

zawarta w dniu ………….. w Nowej Słupi, pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, reprezentowaną przez: - Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy Nowa Słupia,

zwaną dalej „Zamawiającym” przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………. , a

………………. prowadzącym działalność gospodarczą pn………………………….., Numer NIP ……………….  z siedzibą w ……………………………

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 24 sierpnia  2017 r. Dz. U. 2017, poz. 1597.)  o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

§1

- Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na: Remoncie  parkietu w szkole podstawowej w Starej Słupi

- Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Cyklinowanie parkietu lakierowanego ( bezpyłowe)- 165 m²

2. Zakup lakieru bezbarwnego przeznaczonego do malowania parkietu w lokalach użyteczności publicznej ( szkoła)  i posiadającego prawem przewidziane certyfikaty.

Trzykrotne  malowanie parkietu - 165  m² x 3

3.  Zakup i montaż listew przypodłogowych drewnianych ( buk ) -  130 mb

4. Roboty dodatkowe ( szpachlowanie , odkurzanie itp.)

§2

Termin rozpoczęcia zadania strony ustaliły na dzień: podpisania niniejszej umowy, a termin zakończenia na dzień: 23. 07. 2018

§3

Odbioru zadania dokonają pracownicy RGI Urzędu Gminy Nowa Słupia. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia zakończenia robót. Za dzień zakończenia robót uznaje się dzień dokonania odbioru wykonywanych robót przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego.

§4

  - Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości …………. słownie: ……………………………...

- Podstawą do wystawienia faktury będzie pisemne potwierdzenie wykonania zadania przez przedstawiciela Zamawiającego.

§5

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem zadania, oraz za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§7

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego niewykonanej części prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§8

- Zleceniodawcy, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- gdy wobec Zleceniobiorcy zostanie otwarta likwidacja,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy,

- jeżeli Zleceniobiorca nie rozpocznie realizacji niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie,

- jeżeli Zleceniobiorca przerwał realizację niniejszej umowy, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zleceniodawcy,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- Prawo Zleceniodawcy do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§9

- W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie kwestie sporne powstałe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Zleceniodawcy.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający 							Wykonawca