Załącznik nr 8 do SIWZ

Nr sprawy: RGI.341.6.2014

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA  Nr…………… (Projekt)

Zawarta w dniu.............................w Nowej Słupi, pomiędzy Gminą Nowa Słupia, 
ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005 zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:

Wiesław Jerzy Gałka – Wójt Gminy

a

………………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez:

…………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (ujednolicony tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907, 
z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka – Gmina Nowa Słupia”.

W ramach zadania zostaną wykonane kompleksowe roboty w zakresie:

a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, pompowni ścieków:

-  kanał sanitarny grawitacyjny z rur i kształtek PVC – U litych klasy N, średnicy 160 mm o grubości ścianek 4,0 mm, średnicy 200 mm o grubości ścianek 4,9 mm, z uszczelkami fabrycznie wbudowanymi w kielichy. Długość kanału sanitarnego grawitacyjnego średnicy 160 mm z rur PVC-U litych -  805 m. średnicy 200 mm z rur PVC-U litych – 6 855,0 m. Kanał sanitarny należy układać na głębokości min. 1,2 m, mierzonej od góry przewodu do terenu istniejącego. Mniejsze zagłębienie kanału jest możliwe po wykonaniu jego ocieplenia.

-  kanał tłoczny od pompowni ścieków do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej i Górniczej z rur PE 100 PN 10 SDR-17 średnicy 75 mm zgrzewanych czołowo  o długości 167 m.

-  studzienki rewizyjne z polipropylenu z podstawą z PE, średnicy 400 mm, głębokości do 1,5 m –    szt.  – 45, głębokości do 2,0 m – szt. 170, głębokości do 2,5 m – szt. – 26, głębokości do 3,0 m – szt. – 31, głębokości do 3,5 m – szt. – 7, głębokości do 4,0 m – szt. – 1, głębokości do 5,0 m – szt. – 1, głębokości  do 5,5 m – szt. – 1. Studzienki z polipropylenu posiadają kinety z polipropylenu, rury trzonowe z PVC, rury teleskopowe z PVC z uszczelką oraz właz żeliwny i pokrywę okrągłą, pełną typu T40 nośność 40 ton.

- przejścia pod drogą wojewódzką asfaltową i gminną asfaltową wykonać przewiertem w rurach ochronnych stalowych. Rury ochronne należy  z obu stron uszczelnić pianką poliuretanową bądź innym materiałem plastycznym. Rury ochronne na głębokości minimum 1,50 m poniżej niwelety istniejącej jezdni i poboczy wydłużonych obustronnie min. 1,0 m poza pas drogowy lub min. 3,5 m – 4,0 m. od krawędzi jezdni i min. 0,70 m poniżej dna projektowanych rowów.

-  pompownia ścieków z dwoma pompami w studni średnicy 1200 mm . Projektuje się pompownię ścieków wydajności około 3,5 l/s przy wysokości tłoczenia około 8,0 m, składającej się ze zbiornika  z polimerobetonu z włazem, pomostem, drabinką dla obsługi, wywietrzniki grawitacyjne, płytę tłumiącą do czujników sterujących pracą dwóch pomp (pracująca + rezerwowa), pracujących naprzemiennie. Zbiornik głębokości około 4,0 m. Pompy o mocy około 1,5 kW każda (1. pracująca + 2. rezerwowa).

b) Wykonanie kolektora ściekowego przesyłowego obejmującego pierwszy etap realizacyjny, od studzienki S0 zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Rudkach do studzienki S18 zlokalizowanej na działce nr 645/68,:

-  niniejsze opracowanie obejmuje budowę ogółem 633,2 mb grawitacyjnego kanału ściekowego, z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych wg PN-EN 1401 szereg S (SDR34) SN8 , wyposażonych w fabrycznie montowane uszczelki, w tym: - 293,30 mb kanału PVC DN 300, - 339,9 mb kanału PVC DN 250,

- studzienki kanalizacyjne DN 1200 w ilości 18 szt., w tym dwie studzienki kaskadowe  S0 oraz S7 . Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane do wykonania w całości z betonu B15 grubości 20 cm wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150. Część denna i kręgi łączone na uszczelki gumowe. Cząść dolna-denna monolityczna z betonu B-45 z wyprofilowaną kinetę. Kinetę wyłożyć kształtkami (półprostki, 1/3 półprostki) lub łuskami kamionkowymi na zaprawie cementowo-żywicznej. Dno studzienek układać na płycie betonowej z betonu B15 grubości 20 cm . Klamry złazowe żeliwne lub z prętów stalowych ø20 mm zabezpieczone farbą antykorozyjną, fabrycznie mocowane mijankowo, w odległości pionowej max. 30 cm . Przejścia rurami przez ściany studzienek szczelne z uszczelnieniem gumowym – tulejowe, równoległe, przelotowe. Rozwiązanie z kominem włazowym z kręgów betonowych o średnicy 80 cm zastosować w przypadku studzien o głębokości powyżej 2,5 m. Płyty redukcyjne, pokrywowe żelbetowe typowe z otworami do włazów kanałowych średnicy 600 mm . Pierścienie obciążające typowe, stosownie wg zaleceń producenta kompletnych studni. Włazy żeliwne typ ciężki z otworami wentylacyjnymi o średnicy 600 mm (na terenach zabudowanych) i z betonu zbrojonego (w terenach niezabudowanych), posiadające certyfikat zgodności z normą                        PN-EN-124:20000, – typ D400 (lokalizacja w jezdniach dróg), -typ C250 (poza drogami). Do studni S0, S1, S2, S3, S4, S5 stosować włazy szczelne. Pod właz stosować betonowe pierścienie dystansowe w ramach kompletnej dostawy studni. Zwieńczenie studzienek zgodnie z PN-EN -124:2000.

- przejścia poprzeczne kanału pod drogami, wjazdami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej przewiduje się wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej PE do przewiertów sterowanych. Alternatywnie – przyjmuje się rury ochronne stalowe ze szwem przewodowe wg PN 79/H-74244. Rury stalowe – izolować. Przejście pod drogami lokalnymi – gruntowymi przewiduje się wykonać w rurze ochronnej PE do przewiertów sterowanych lub stalowej – przekopem, płową jezdni. Przy przekraczaniu dróg komunikacyjnych końce rury ochronnej powinny znajdować się w odl. ca 1,0 m poza zewnętrzną krawędź rowu. Min. wysokość przykrycia rury ochronnej  do niwelety drogi – 1,5 m.

UWAGA: Gmina Nowa Słupia, jako inwestor wykonuje tylko sieć kanalizacyjną. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków , leży po stronie właściciela nieruchomości.

Szczegółowy zakres robót określają załączone przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

1. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- dokumentacja projektowa.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych postanowieniami niniejszej umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- warunkami pozwolenia na budowę Nr……………………………..,

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

- ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- zasadami sztuki budowlanej.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu przekazania placu budowy.

2. Termin wykonania zadania nastąpi:

do dnia 31 maja 2015 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy oraz terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5.  Wykonawca przed terminem podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy do akceptacji.

§ 4

Wykonawca ma prawo wystąpić o przedłużenie terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje okoliczności określonych w pkt. 3.3.5 SIWZ.

§ 5

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………………… Posiadający uprawnienia budowlane ……………………………..

§ 6

1. Wykonawca może zrealizować roboty budowlane korzystając z pomocy podwykonawców, po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian oraz poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

3. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

4. Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej zakres robót powierzonych podwykonawcy, kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty oraz termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Zawarcie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą musi być każdorazowo poprzedzone zgodą Zamawiającego.

Niedopełnienie tego  obowiązku będzie uznane jako naruszenie niniejszej umowy.

6. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót przewidzianą dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność, bez prawa do żądania podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu budowlanego co do jakości i norm technicznych.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego powstałych w wyniku realizacji robót uszkodzeń bądź zniszczeń urządzeń i ich części,

- demontażu, montażu, napraw ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów instalacyjnych i elementów zagospodarowania terenu, oraz infrastruktury pasa drogowego,

- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

- wykonania badań, prób i rozruchu niezbędnych przy realizacji zamówienia,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obsługujące wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku (uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie),

- wykonania odpowiedniego zabezpieczania terenu budowy,

- wykonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego                         i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne,

- zapewnienia właściwych warunków składowania materiałów i ich ochronę,

- zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,

- dostawy dla potrzeb budowy energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy                i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

5. Przy zawiadomieniu o zakończeniu robót Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

6. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy i powiadomi uczestników odbioru o jego terminie. Strony postanawiają, że            z czynności będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 9

1. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie prowadzenia robót dotycząca pracowników i osób trzecich.

2. Za szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas prowadzenia prac objętych umową odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca robót. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do wysokości kwoty powstałej szkody.

§ 10

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w drodze przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne w czasie trwania umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł 
w cenie ryczałtowej.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto ……………..zł  (słownie: ……………………………………………złotych)

podatek VAT ………..zł (słownie: ………………………………………..złotych)

brutto …………zł (słownie: ……………………………………………….złotych )

4. Wynagrodzenie określone w ust. 3 obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, wraz z kosztami poniesionymi na uzgodnienia wymagane prawem budowlanym, odbiory, ekspertyzy, badania, itp. oraz usunięcie ewentualnych wad                i usterek występujących, w okresie umownej odpowiedzialności gwarancyjnej i rękojmi.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 3 obejmuje ponadto ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w umowie, a także przewidzenia innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej umowie.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur częściowych za wykonane elementy inwestycji, na łączną sumę nie przekraczającą 80% wartości zamówienia.

7. Podstawą do złożenia faktury częściowej lub końcowej będzie sporządzony i podpisany protokół częściowego lub końcowego odbioru robót wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

8. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana: Gmina Nowa Słupia , ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005.

9. Podstawą do wystawienia częściowej lub końcowej faktury VAT jest protokół częściowy lub końcowy odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru.

10. Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego Faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności liczonego od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

§ 11

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe 
w okresie rękojmi.

2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, liczony od dnia odbioru końcowego.

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad w ciągu 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynikają z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§ 12

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……….. zł, co stanowi  5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie wpłacone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst Dz. U. z 2013r., poz.907, z późn. zmianami).

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 70% w ciągi 30 dni po odbiorze końcowym, pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 13

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad, a jeżeli wyznaczony termin do usunięcia wad przekroczy 14 dni, Zamawiający usunie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy – płatne w terminie 14 dni od odstąpienia wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty,

- 0,5% wynagrodzenia umownego w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- 2% wynagrodzenia umownego w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- 2% wynagrodzenia umownego w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność                z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w tej umowie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w razie naruszenia postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która przyczyniła się do odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

1. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w przedmiocie umowy Zamawiający zobowiązany jest do złożenia reklamacji.

2. Reklamację zgłasza się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiązek do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 2 dni od daty jej zgłoszenia.

4. W przypadku odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy.

§ 16

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wykonania bądź niewłaściwego wykonania  przedmiotu  umowy.

2. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm, ujednolicony tekst ustawy ujednolicony tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zmianami).

4. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą przekazane do rozstrzygnięcia właściwego rzeczowo sądu.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 18

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA