PROJEKT

Umowa Nr …../2016

zawarta w dniu …………………………w Nowej Słupi pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Andrzeja Gąsiora –Wójta Gminy Nowa Słupia oraz – Danutę Fijas – Skarbnik Gminy Nowa Słupia.

a

zwanym dalej:

„Wykonawcą” Reprezentowanym przez:

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” 
(Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm), o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (określanej dalej jako „dokumentacja projektowa”) dla następującego zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ewakuacyjnej dla potrzeb Dymarek - długości ok. 900 m w miejscowości Nowa Słupia.

W projekcie budowlano- wykonawczym należy uwzględnić odwodnienie powierzchniowe drogi z zaprojektowaniem wjazdów na posesje (nawierzchnia drogi w technologii asfaltowej, obrzeża lub krawężniki betonowe). Ponadto dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wydzielenie z działek prywatnych działek wchodzących w obrys drogi. Dokumentację projektową należy opracować wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót. Do Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń w tym prawomocnego pozwolenia na budowę.

2. Wykonana dokumentacja projektowa musi umożliwiać przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz sprawną i prawidłową realizację robót budowlanych.

3. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),

- ustawą Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z późn. zm.),

4.Integralną cześć umowy stanowi oferta Wykonawcy i zaproszenie do składania ofert.

5.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje także uzyskanie niezbędnych i wymaganych przepisami: map, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, badań i sprawdzeń dokumentacji projektowej, potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Powyższą dokumentację Wykonawca dostarcza  na własny koszt.

6. Wykonawca w formie pisemnej uzgodni z Zamawiającym etapowanie robót budowlanych 
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podział tej dokumentacji uwzględniający te etapy.

7. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za dokonanie aktualizacji, o której mowa w ust. 7 zawarte jest 
w kwocie określonej w § 8 ust. 1.

§ 2.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 
w § 1.

§ 3

W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do bieżącego monitorowania zaawansowania prac projektowych, a Wykonawca jest zobowiązany udzielać niezwłocznie stosownych informacji na każde żądanie Zamawiającego.

§ 4

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcia prac: od dnia podpisania umowy.

- zakończenia prac: 18.07.2016r.

- nadzór autorski w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 5

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilościach:

- projekty budowlano-wykonawcze – 5 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,

- przedmiary robót 	– 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egz.,

- wersja elektroniczna:

- projektu budowlano-wykonawczego zapisana w formacje na płycie CD, format zapisu pdf. – 1 CD,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 CD,

- przedmiarów robót – 1 CD

- kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów – 1 CD,

- przedłożenie oświadczenia, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- sporządzenie sprawozdań z zaawansowania prac projektowych na każde żądanie Zamawiającego;

- na każde żądanie Zamawiającego uczestnictwo w naradach z przedstawicielami Zamawiającego celem dokumentowania postępu realizacji umowy, omawiania prac projektowych i uzgadniania rozwiązań;

- występowanie do instytucji zewnętrznych o wydanie odpowiednich warunków, decyzji i uzgodnień na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę wniosków podpisanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem § 1 ust. 5;

- udzielenie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie, 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, co następnie niezwłocznie zostanie potwierdzone na piśmie.

2. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową ujawnią się wady lub błędy uniemożliwiające prawidłową realizację robót, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie naniesie w dokumentacji projektowej niezbędne poprawki lub wykona projekt zamienny oraz przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie i na zasadach określonych w § 14, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Strony postanawiają, że w przypadku skierowania do Wykonawcy przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w ust. 1, zostanie zawarta odrębna umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego według załączonego projektu do w/w umowy.

3. Z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w łącznej wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.

4. Zamawiający pisemnie lub faksem wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy 
o sprawowanie nadzoru autorskiego.

5. Podstawą do wystawienia faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie zakończenie procedury odbiorów zadania.

6. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7

1. Przekazanie dokumentacji projektowej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania. Podpisanie protokołu przekazania nie stanowi potwierdzenia jakości przekazywanych dokumentów.

2. W terminie 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym 
w 2 egzemplarzach. W przypadku, gdy po odbiorach Zamawiający stwierdzi wadliwość dokumentacji projektowej, powiadomi o tym Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń 
w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej.

3. Jeżeli po przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi jej wadliwość, może odmówić jej odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o ujawnionych wadach Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do przekazanych dokumentów.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca usunie ujawnione wady oraz uwzględni zgłoszone uwagi bądź zastrzeżenia w terminie 14 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zgłoszone Wykonawcy wady, uwagi i zastrzeżenia nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości w terminie, Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne, zgodnie 
z § 10 ust. 1 pkt 3.

5. Jeżeli wady, uwagi lub zastrzeżenia uniemożliwiają wykorzystanie dokumentacji projektowej zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy, bez wzywania go do poprawy dokumentacji projektowej, 
w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. Po usunięciu wad oraz uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru.

7. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy oświadczenie, że wykonana dokumentacja projektowa nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

8. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe i kompletne opracowanie dokumentacji projektowej i z obowiązku usunięcia wad 
i uwzględnienia zgłoszonych uwag bądź zastrzeżeń; ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto……….., netto……………., podatek VAT.

2. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru oraz potwierdzenie z organu wydającego decyzję 
o pozwoleniu na budowę, że stała się ona ostateczna, a w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych pisemnego potwierdzenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub upływu przewidzianego prawem terminu na wniesienie sprzeciwu co do zgłoszenia.

4. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6. Faktura powinna być wystawiona na: Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005.

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w umowie o roboty budowlane zrealizowanego na podstawie tej dokumentacji, jednak nie dłużej niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowaną dokumentację projektową, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad dokumentacji projektowej w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach pod rygorem zastosowania kar umownych.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zastępcze w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

§ 10

1.Tytułem należytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwotę w wysokości…………co stanowi 10% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób następujący:

1) część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty o której mowa w ust. 1 tj.…………..zł. zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2) pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% tj. …………… zł. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy wydłużeniu ulegnie okres obowiązywania ustanowionego zabezpieczenia. W tym celu – w przypadku zabezpieczenia 
w formie gwarancji – Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokument gwarancji obowiązujący przez cały okres realizacji umowy. Nie wykonanie powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, ze skutkami określonymi w § 13 umowy.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1,

- za zwłokę w usunięciu wad oraz uwzględnieniu uwag lub zastrzeżeń stwierdzonych po przekazaniu dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 7, przy odbiorze lub 
w okresie rękojmi albo gwarancji - w wysokości określonej w pkt 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiających na usunięcie wad oraz uwzględnienie uwag lub zastrzeżeń.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z faktury należnych Zamawiającemu kar umownych.

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne za zwłokę, określone w ust. 1 pkt 1 i 3, zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy.

§12

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy

w szczególności w przypadku:

1) przedłużenia się terminu załatwienia sprawy albo odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (termin załatwienia sprawy należy przyjąć zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.),

2) zmiany w trakcie wykonywania niniejszej umowy warunków projektowania 
w szczególności z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.

3) przedłużania się w czasie realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w związku z potrzebą podpisania porozumień z właścicielami działek wymaganych na etapie projektowania.

§ 13

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego,

- w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
w terminie określonym w § 4;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1-5 i 7 – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 14

1. Jeżeli na żądanie Zamawiającego zaistnieje konieczność przerwania prac projektowych, strony ustalą w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy protokólarnie stan zaawansowania przedmiotowych prac według stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za przerwane prace projektowe proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.

2. W razie odstąpienia od umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy.

§ 15

1. Jeżeli czynności podjęte przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy będą skutkowały powstaniem utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskich
 i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zwanych dalej „Utworami”, zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Z chwilą przedłożenia faktury, o której mowa w § 8, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, bez ograniczeń czasowych
 i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Z chwilą przedłożenia faktury, o której mowa w § 8, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w zakresie pół eksploatacji określonych w ust. 1 wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów.

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje bez jakichkolwiek dalszych czynności stron.

5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3, jest zawarte w kwocie, o której mowa w § 8 ust. 1.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Spory wynikłe z zawarcia niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd w Kielcach.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o finansach publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego
 i jednym dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 								ZAMAWIAJĄCY: