#### Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

PROJEKT

Umowa Nr…….

zawarta w dniu ……………………….w Nowej Słupi pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia NIP 657-24-64-005 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy Nowa Słupia oraz – Danutę Fijas – Skarbnik Gminy Nowa Słupia,

a

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 
z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm) o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres usług pod nazwą:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę” – dalej zwanej „dokumentacją projektową”.

- Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w następujących miejscowościach:

- Bartoszowiny – przy DP nr 0641T – ok. 50 m,

- Baszowice-Hucisko – przy drodze gminnej od DW nr 751 kierunek Hucisko 
– ok. 850 m,

- Cząstków – przy DP nr 0633 T odcinek od drogi do Rudek w kierunku msc. Cząstków 
– ok. 250 m,

- Dębniak – przy drodze gminnej – ok. 100 m;

- Dębno – przy drodze gminnej od DP nr 0599 T w kierunku DW nr 751 
– ok. 350 m,

- Jeleniów – przy drodze gminnej – ok. 150 m,

- Mirocice – przy drodze gminnej od skrzyżowania przy szkole w kierunku Hucisko 
i Jeziorko Kępa – ok. 150 m,

- Nowa Słupia – w obrębie skrzyżowania DW nr 751 z drogą gminną – ok. 50 m,

- Nowa Słupia – przy drodze gminnej od DW nr 756 w kierunku cmentarza 
– ok. 400 m,

- Nowa Słupia – przy drodze gminnej Łazy – ok. 200 m,

- Pokrzywianka – przy DP nr 0633 T od Szkoły Podstawowej w kierunku msc. Włochy 
– ok. 400 m,

- Rudki – Os. Górne przy DP nr 0632 T od DW nr 756 – ok. 300m,

- Rudki – przy DP nr 0632 T od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku msc. Cząstków 
– ok. 340 m,

- Serwis – przy drodze gminnej wewnętrznej – ok. 250m,

- Skały – przy DP nr 0633 T – ok. 200m,

- Sosnówka – przy drodze gminnej od DW nr 756 – ok. 550m,

- Stara Słupia-Winnica – przy drodze gminnej – ok. 100 m,

- Włochy – przy drodze gminnej od skrzyżowania z DP nr 0632 T – ok. 450m.

- Całkowita długość planowanego oświetlenia wynosi ok. 5,14 km w odcinkach o różnej długości (od 50 mb do 850 mb). Mapa poglądowa oraz mapy szczegółowe stanowią załączniki nr 5 i 6 do zapytania ofertowego.

- Długości odcinków przyjęto jako długość odcinka drogi, na którym wymagane jest oświetlenie, bez uwzględniania źródła zasilania. Przedmiot umowy dotyczy oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

- Oświetlenie należy zaprojektować w technologii LED głównie linią napowietrzną, ewentualnie kablową ziemną, w zależności od sytuacji terenowej.

- Zaproponowane rozwiązania powinny zapewniać możliwie maksymalną oszczędność w późniejszym użytkowaniu projektowanego oświetlenia (m.in. lampy typu LED, przyciemnianie w określonych godzinach, czujniki ruchu, czujniki zmierzchowe – do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:

- uzyskanie warunków technicznych do projektowania,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych map: zasadniczych, ewidencyjnych, do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów,

- w razie konieczności opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód właścicieli działek,

- uzyskanie niezbędnych materiałów do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych wymaganych przepisami prawa decyzji i zezwoleń,

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu,

- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym ewentualnie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę,lub dokonanie zgłoszenia w przypadku robót niewymagających pozwolenie na budowę,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

- Wszelkich czynności i prac zgodnie z powyższym zakresem, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę Wykonawca dokona na własny koszt.

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 Nr 63 poz. 735 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn.zm.)

oraz innymi obowiązującymi przepisami techniczno – prawnymi.

- W zakres zamówienia wchodzi ponadto:

- przygotowanie odpowiedzi na etapie przetargu i ewentualna modyfikacja dokumentacji,

- ewentualne zaktualizowanie w całości bądź w częściach kosztorysu inwestorskiego na etapie przygotowywania procedur przetargowych w ciągu 
14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

- Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego – do załatwienia wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienia celem uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do opracowania w/w projektu.

- Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach projektowych.

- Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Zamawiającym we wszystkich fazach projektowania.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:

1) wykaz opracowań,

2) pisemne oświadczenie Projektanta i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) pisemne oświadczenie Projektanta, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym / kompletnym dla celu, któremu ma służyć.

Załączniki w/w stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

- Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku barku tych norm należy uwzględnić:

  - europejskie aprobaty techniczne,

  - Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

  - Normy państw członkowskich UE przenoszące europejskie normy zharmonizowane,

  - polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

  - Polskie aprobaty techniczne.

- Dokumentacja projektowa winna być dostarczona Zamawiającemu w następującej formie:

- po 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej (w tym 1 egzemplarz z oryginałami uzgodnień) – wersja papierowa;

- 3 egz. przedmiarów robót – wersja papierowa;

- 2 egz. kosztorysów inwestorskich – wersja papierowa;

- 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych – wersja papierowa;

- 1 egz. map do celów projektowych – wersja papierowa;

- formularz kosztorysu ofertowego w wersji papierowej 2 szt. oraz w wersji elektronicznej w formacie doc;

- dokumentacja powinna być zapakowana w opisane teczki – wersja papierowa;

- wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji na płytach CD z zapisem pdf lub doc – 2 szt.;

- dokumentacja powinna zawierać oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

- w przypadku konieczności zajęcia działek niebędących własnością Gminy Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania zgody właścicieli - oświadczenia właścicieli działek na przeprowadzenie linii oświetleniowej.

- Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji 
z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. Zakres kolizji powinien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania projektów budowlanych.

- Wykonana dokumentacja projektowa musi umożliwiać przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz sprawną i prawidłową realizację robót budowlanych. Dokumentacja powinna zawierać m.in. SST, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w formacie doc.

- Obowiązki Wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej:

- przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektu i uzyskać jego akceptację,

- Zamawiający oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych i funkcjonalnych prowadzących do minimalizacji kosztów eksploatacji,

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szacunkowych kosztów wybudowania oświetlenia wraz z porównaniem kosztów eksploatacji zastosowanych rozwiązań w porównaniu do kosztów utrzymania tradycyjnego oświetlenia,

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych jak i propozycji zagospodarowania terenu,

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego spotkania roboczego z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez Strony.

§2

Warunki, prawa i obowiązki stron reguluje niniejsza umowa i oferta Wykonawcy.

§3

Wszystkie materiały i dane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia uzyska Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§4

- Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

    - występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego,

    - przygotowania wszelkich wystąpień dotyczących uzgodnień, opinii, informacji również tych, które musi podpisać Zamawiający,

    - uzgodnienia z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie uzgodnień, opinii, informacji, a treści wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winna być zatwierdzona przez Zamawiającego,

    - opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji,

    - udokumentowania, że dany rodzaj wyrobu budowlanego został przewidziany 
do zastosowania zgodnie z wymogami producentów,

    - uzgodnienia na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań,

    - uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawiania Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych,

    - przekazania Zamawiającemu oryginałów uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku projektowania.

- Zamawiający wymaga by projekt był koordynowany przez Wykonawcę oraz poddany uzgodnieniom (Zamawiającemu należy przekazać kopie uzgodnień wraz 
z przedłożonym do zatwierdzenia przez Zmawiającego projektem budowlanym).

§5

    - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy, podwykonawcom – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

- Kopie umów zawartych z podwykonawcami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
w ciągu 7 dni od daty ich zawarcia.

- W przypadku wykorzystywania do projektowania podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość wykonanych prac tak jak za działania własne.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na odrębne zlecenie Zamawiającego dodatkowych egzemplarzy dokumentacji, za oddzielonym wynagrodzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do powielania, we własnym zakresie, dokumentacji 
na potrzeby własne otrzymane w formie wydruku bądź elektronicznej.

§7

    - Jeżeli podczas wykonywania prac projektowych zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy i nie przekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany wykonać te prace 
na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.

    - Przez prace dodatkowe rozumie się prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli :

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Prace dodatkowe wykonywane będą wyłącznie na podstawie odrębnej umowy. 
O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie.

NADZÓR AUTORSKI

§8

- Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu Wykonawca będzie zobowiązany 
do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych 
na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego uwzględnił w kosztach opracowania dokumentacji projektowej.

- Termin pełnienia nadzoru autorskiego – do chwili zakończenia realizacji (budowy) inwestycji w oparciu o wykonany projekt.

§9

    - Nadzór autorski obejmuje w szczególności :

  - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem,

  - uzgodnienie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych na ich wnioski możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorach technicznych częściowych i końcowych.

- Wykonawca zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na plac budowy, tj., nie później 
niż w terminie 3 (trzech) dni od daty wezwania inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonane wpisem do dziennika budowy i potwierdzone telefonicznie lub faxem.

- Każdorazowo obecność na placu budowy Wykonawca obowiązany jest potwierdzić 
w dzienniku budowy.

§10

Wykonawca, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

- wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczącej jej realizacji,

- żądania, wpisem do dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z projektem.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§11

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczęcie prac – od dnia zawarcia umowy,

2) wykonanie kompletnej i uzgodnionej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
do dnia: - 30.06.2017r.

3) zakończenie nadzoru autorskiego w dniu odbioru końcowego robót budowlanych, zrealizowanych na podstawie dokumentacji, o której mowa 
w pkt.2.

2. W przypadku zaistnienia przerw w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający 
z przerw. Fakt ten będzie potwierdzony podpisanym przez Strony stosownym protokołem określającym przyczyny przesunięcia terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§12

    - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru dokumentacji poprzez złożenie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu w jego siedzibie.

    - Zamawiający w dacie złożenia przez Wykonawcę dokumentacji przystąpi do protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych, które zakończone zostaną nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej.

    - W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez Strony, będący podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. W takim przypadku Zamawiający uzna, iż Wykonawca zwolnił się z zobowiązania w dacie rozpoczęcia czynności odbiorowych.

    - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych, 
iż Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy zgodnie z zobowiązaniem, 
a w szczególności, iż złożona dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, sporządzając protokół odmowny odbioru i zwróci Wykonawcy dokumentację, wyznaczając mu termin w celu usunięcia wad.

    - Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru po uzupełnieniu lub usunięciu wad dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

§13

1. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego projektu jest protokół zdawczo – odbiorczy opatrzony klauzulą kompletności podpisany przez obie strony umowy.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

§14

1. Na podstawie oferty Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Cena netto: ……………………………….…..zł, kwota słownie: …………………………
…………………………………………………………………………………………………

VAT………….….% tj…………….…zł, kwota słownie: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Cenę brutto: ……………………………….…..zł, kwota słownie:…………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Umówione wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym koszt wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszt wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji i zezwoleń oraz koszt wszelkich czynności rozpoznawczych, niezbędnych dla sporządzenia dokumentacji. Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie oraz nie będzie podlegało waloryzacji.

3. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną dokumentację stanowić będzie protokół odbioru, o którym mowa w §13 niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 
na rachunek bankowy Wykonawcy……………………………………, podany na fakturze VAT w terminie ………… dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

5. Miejscem doręczenia faktury VAT przez Wykonawcę będzie siedziba Zamawiającego.

6. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

§15

    - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, albo wynikający z przeznaczenia dokumentacji, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty ostatecznego odbioru.

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prac projektowych, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonanych na podstawie twórczych prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dokumentacji, Wykonawca będzie zobowiązany, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, usunąć wszystkie wady, bez względu na koszt ich usunięcia.

§16

    - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej 
w ramach niniejszej umowy dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót, które będą wykonane na podstawie dokumentacji,

- Z chwilą zapłaty (rozumianej jako dzień obciążenia rachunku Zamawiającego) wynagrodzenia określonego w § 14, Wykonawca zezwala na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią z autorskich praw zależnych do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji i przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tej dokumentacji.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym 
w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ustalone umową obejmuje również wynagrodzenie 
za autorskie prawa majątkowe.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

§17

  - Strony zastrzegają sobie dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy – w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze całości prac projektowych lub w okresie rękojmi albo gwarancji – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu usunięcia wad,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

- w razie nieuzasadnionego nie przybycia na plac budowy na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie określonym w § 9 ust. 2 umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub odstąpienia przez Zamawiającego jednakże z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

- W przypadku stanu zaawansowania opracowania projektu większego niż 5% w momencie przerwania Zamawiający zapłaci za zakres w/w opracowania wykonanego do momentu odstąpienia od umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 
z jego wynagrodzenia.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§18

  - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych 
w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks Cywilny (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

  - Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy

- gdy Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego gdy Wykonawca przerwał realizację prac, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego,

- zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy strona odstępująca winna złożyć drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

1. Ze strony Wykonawcy wykonaniem przedmiotu umowy będzie kierował:

……………………………………………………………………………………………….…..
2. Ze strony Zamawiającego koordynatorem wykonywania obowiązków umowy będzie:

……………………………………………………………………………………………….…..

§20

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§21

  - Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana jest spowodowana okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego 
jak i od wykonawcy, np. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne 
lub w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) umożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym;

  - zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana przedłużającymi się procedurami, administracyjnymi na etapie wydania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, co nie wynikło z winy lub zaniedbania Wykonawcy;

  - zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych;

  - zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentach stanowiących podstaw projektowania, konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień oraz inne przyczyny, za które nie odpowiada Wykonawca;

  - zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego (w przypadku personelu Wykonawcy za uprzednia zgodę Zamawiającego wyrażoną na piśmie);

  - zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;

  - zmiana umowy, jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

  - Wykonawca może w tracie realizacji zamówienia, za uprzednia pisemna zgodą Zamawiającego, zastąpić Podwykonawcę innym Podwykonawcą, pod warunkiem, że wykaże on spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany 
na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca.

  - Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

  - strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 3,

  - wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§22

Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelności o wynagrodzenie, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego;

2) Prawa autorskiego;

3) Prawa własności przemysłowej;

4) Prawa budowlanego.

§24

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.

§25

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Oferta Wykonawcy,

- Harmonogram prac projektowych opracowany przez Wykonawcę.

WYKONAWCA : 					 ZAMAWIAJĄCY :

…………………………………… 			………………………………………..

………………………………………..

KONTRASYGNATA SKARBNIKA