PROJEKT									Załącznik Nr 2

UMOWA Nr .…/2016

zawarta w dniu ………… 2016 r. w Nowej Słupi pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia, zwaną dalej „Zamawiającym”, której jednostką obsługującą jest Urząd Gminy 
w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia (NIP 657-24-64-005),

reprezentowaną przez:

Andrzeja Gąsiora –Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Fijas,

a

………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………………….

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.; poz. 2164 z późniejszymi zmianami) o wartości nie przekraczającej 30 000 euro/netto.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, polegające na:

Zakup, montaż i zabezpieczenie pianką montażową przed kradzieżą płyt ogrodzeniowych betonowych w ilości 80 mb na placu targowym w Rudkach.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie za całość zadania w wysokości ……….zł/brutto, słownie:…………………………………………………………………………..

# § 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową                  w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 r.

- Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy może spowodować – na wniosek Wykonawcy – przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o taką samą ilość dni.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.

- W przypadku zaistnienia przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a mających wpływ na opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza wydłużenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do jego zrealizowania.

§ 5

- Zamawiający w terminie do dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze szczegółowymi informacjami na jego temat.

- Wykonawca:

- zabezpieczy plac budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- zabezpieczy pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 6

      - Zapłata całości należności Wykonawcy nastąpi w terminie 21 od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

      - Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie pisemne podpisanie przez Strony protokołu skutecznego odbioru końcowego.

§ 7

      - Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.

      - Zamawiający w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zawiadomi Wykonawcę o dacie i godzinie przystąpienia do odbioru końcowego. Przystąpienie do odbioru powinno nastąpić nie później niż w 14-tym dniu roboczym licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

      - Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego,               że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia przez Wykonawcę robót lub gdy zostały stwierdzone wady/usterki nadające się do usunięcia - okoliczność ta zostanie stwierdzona w protokole odbioru końcowego (odbiór nieskuteczny).

      - Protokół nieskutecznego odbioru końcowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i w razie jej wystawienia i doręczenia Zamawiającemu, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy.

      - W protokole nieskutecznego odbioru końcowego strony ustalą zakres robót niewykonanych lub wady/usterki nadające się do usunięcia.

      - Stwierdzenie w toku odbioru końcowego okoliczności określonych w ust. 4 (przedwczesność zgłoszenia gotowości do odbioru, wady/usterki nadające się do usunięcia), jest równoznaczne z uznaniem, że przedmiot umowy nie został ukończony     w terminie.

      - Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowych wezwań ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego po rzeczywistym zakończeniu robót lub usunięciu tych wad/usterek, które nadawały się do usunięcia.

      - Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole skutecznego odbioru końcowego.

      - Nie przewiduje się możliwości dokonania przez Zamawiającego odbiorów częściowych wykonanych robót.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich robót ulegających zakryciu bądź zanikających niezwłocznie.

§ 8

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu skutecznego odbioru końcowego.

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach lub wadach oraz o dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie ich zaistnienia              w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

      - Istnienie usterek lub wad, o których mowa w ust. 2 oraz fakt ich usunięcia powinny być stwierdzone protokolarnie.

      - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek lub wad w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad/usterek lub nie usunął ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.

      - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie miedzy datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§ 9

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
w tym za odstąpienie w związku ze stwierdzeniem w czasie odbioru końcowego nienadających się do usunięcia wad istotnych, w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji - w wysokości określonej w pkt 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z faktury należnych Zamawiającemu kar umownych.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne za zwłokę, określone w ust. 1 pkt        1 i 2, zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy.

§ 10

      - Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umówionym terminie pomimo wezwania go do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego,

- w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 1;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć          w chwili zawarcia umowy.

- Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 – w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

      - W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Wszystkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiający.

...................................................... 				.....................................................

Wykonawca 								Zamawiający