Umowa Nr…….

zawarta w dniu ……………………….w Nowej Słupi pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia NIP 657-24-64-005 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: Andrzeja Gąsiora –Wójta Gminy Nowa Słupia oraz – Danutę Fijas – Skarbnik Gminy Nowa Słupia.

a

zwanym dalej „Wykonawcą” Reprezentowanym przez: Pana Zbigniewa Wojciechowskiego.

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8  ustawy „Prawo zamówień publicznych”                 (Dz. U.  z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm) o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

§ 1.

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu budowlanego na przebudowę sieci wodociągowej na odcinku zamkowa Wola – Wólka Milanowska wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Zakres zadania obejmuje:

2..Przebudowę sieci wodociągowej przesyłowej z ujęcia wody w Zamkowej Woli gmina Łagów do Wólki Milanowskiej gmina Nowa Słupia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica.

3. Długość sieci przebudowy: ok. 3140mb w tym:

a) Na terenie Gminy Łagów: ok.1970 mb;

-w tym w msc. Zamkowa Wola 1970mb.

b)Na terenie Gminy Nowa Słupia: ok. 1170 mb;

- w tym w msc. Paprocice ok.700 mb;

- w tym w miejscowości Wólka Milanowska: ok.740 mb.

4. Przebudowę węzła rozdzielnego w msc. Dębniak gmina Nowa Słupia w km 21+450 drogi wojewódzkiej 756.

5.Na sieci planowanej do przebudowy znajdują się ok. 10 szt. Przyłączy do budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Nowa Słupia.

Stan istniejący: wodociąg z rur żeliwnych średnice fi 400 i fi 300.

1.Dokumentacja projektowa  musi umożliwiać:

1) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

2) przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

3) sprawną i prawidłową realizację robót budowlanych.

2.Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409          z późn. zm.),

2) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r.,

poz. 907 z późn. zm., dalej: „ustawa Prawo Zamówień Publicznych”),

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

4) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z późn. zm.),

- Integralną cześć umowy stanowi oferta Wykonawcy i zaproszenie do składania ofert.

- Zakres dokumentacji projektowej obejmuje także uzyskanie niezbędnych wymaganych przepisami map, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, badań i sprawdzeń dokumentacji projektowej, potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich warunków, decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt.

§ 2.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony

w § 1.

§ 3

W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do bieżącego monitorowania zawansowania prac projektowych, a Wykonawca jest zobowiązany udzielać stosownych informacji na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający do nadzoru postanowień umowy ustanawia swojego przedstawiciela
w osobie – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
w Rudkach Pana Jacka Brożyna, Tel.(41)3177-622.

§ 4

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcia prac: od dnia podpisania umowy.

- zakończenia prac: 31.12.2016r.

§ 5

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilościach:

a) projekty budowlano-wykonawcze  – 5 egz.

c) przedmiary robót 	– 2 egz.

d) kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egz.

e) wersja elektroniczna projektu budowlano- wykonawczego zapisana w formacje na płycie CD, format zapisu pdf.  – 1 CD.

f) Specyfikacja Techniczno-Wykonawcza i Odbioru Robót- 2 egz.

2) przedłożenie oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie                z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej  i że została wydana w stanie kompletnym z punktu  widzenia celu, któremu ma służyć,

3) sporządzenie sprawozdań z zaawansowania prac projektowych na każde żądanie Zamawiającego;

4) na każde żądanie Zamawiającego uczestnictwo w naradach z przedstawicielami Zamawiającego celem dokumentowania postępu realizacji umowy, omawiania prac projektowych i uzgadniania rozwiązań;

5) występowanie do instytucji zewnętrznych o wydanie odpowiednich warunków, decyzji        i uzgodnień na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę wniosków podpisanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem § 1 ust. 5;

6) udzielenie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych          w terminie, do 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, co następnie niezwłocznie zostanie potwierdzone na piśmie,

2. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową ujawnią się wady lub błędy uniemożliwiające prawidłową realizację robót, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie naniesie w dokumentacji projektowej niezbędne poprawki lub wykona projekt zamienny oraz przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie i na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 6

1.Przekazanie dokumentacji projektowej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania. Podpisanie protokołu przekazania nie stanowi potwierdzenia jakości przekazywanych dokumentów.

2.W terminie 30 dni od daty podpisania protokołu przekazania Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym w     2 egzemplarzach. W przypadku, gdy po odbiorach Zamawiający stwierdzi wadliwość dokumentacji projektowo-kosztorysowej, powiadomi o tym Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej.

3. Jeżeli po przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi jej wadliwość, może odmówić jej odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o ujawnionych wadach Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do przekazanych dokumentów.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca usunie ujawnione wady oraz uwzględni zgłoszone uwagi bądź zastrzeżenia w terminie 14 dni od powiadomienia przez  Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zgłoszone Wykonawcy wady, uwagi i zastrzeżenia nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości w terminie, Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne, zgodnie         z § 9 ust. 1 pkt 3.

5. Jeżeli wady, uwagi lub zastrzeżenia uniemożliwiają wykorzystanie dokumentacji projektowej zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy, bez wzywania go do poprawy dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. Po usunięciu wad oraz uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru.

7. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy oświadczenie, że wykonana dokumentacja projektowa nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

8. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe i kompletne opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i z obowiązku usunięcia wad i uwzględnienia zgłoszonych uwag bądź zastrzeżeń; ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ……………w tym VAT …………….., wartość netto…..

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace odbędzie się po sprawdzeniu przez Zamawiającego jakości opracowanego przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru      i uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę,

co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw,

o których mowa w § 13.

5. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru oraz potwierdzenie z organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę, że stała się ona ostateczna, a w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zaświadczenie z organu administracyjnego o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia.

6. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.  Faktura powinna być adresowana: Gmina Nowa Słupia , ul. Rynek 15, 26 – 006

Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005.

§ 8

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji, jednak nie dłużej niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 9

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za niewykonanie w terminie Etapu, ustalonego w Harmonogramie rzeczowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto od każdego Etapu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1.

4) za zwłokę w usunięciu wad oraz uwzględnieniu uwag lub zastrzeżeń stwierdzonych po przekazaniu dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 umowy, przy odbiorze i w okresie rękojmi - w wysokości określonej w pkt 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiających na usunięcie wad oraz uwzględnienie uwag lub zastrzeżeń.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z faktury należnych Zamawiającemu kar umownych.

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne za zwłokę, określone w ust. 1 pkt. 2 i 3, zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy.

§ 10

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy

w szczególności w przypadku:

1) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych                    od Wykonawcy,

2) przedłużanie się terminu załatwienia sprawy tj. wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (termin załatwienia sprawy należy przyjąć zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.),

3) zmiany w trakcie wykonywania umowy, warunków projektowania w szczególności             z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy,

4) przedłużania się w czasie realizacji zadania w związku z potrzebą podpisania wymaganych na etapie projektowania porozumień.

§ 11

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny,  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

2) wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4)jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego,

6)w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 4;

7)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust.1 – w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

1.Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zaistnieje konieczność przerwania prac projektowych, strony ustalą w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy protokólarnie stan zaawansowania przedmiotowych prac według stanu na dzień odstąpienia.

2.Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za przerwane prace projektowe proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.

3.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy; § 6 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 13

1.Jeżeli czynności podjęte przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy będą skutkowały powstaniem utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskich          i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zwanych dalej „Utworami”, zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego paragrafu.

2.Z chwilą przedłożenia faktury, o której mowa w § 7, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, bez ograniczeń czasowych               i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym:

1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp          w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.Z chwilą przedłożenia faktury, o której mowa w § 7, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów.

4.Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje bez jakichkolwiek dalszych czynności stron.

5.Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3, jest zawarte w kwocie, o której mowa w § 7 ust. 1.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Spory wynikłe z zawarcia niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Kielcach.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego Prawa Budowlanego, Ustawy o Finansach Publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego      i jednym dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:     								ZAMAWIAJĄCY: