UMOWA Nr ……………. / 2014

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, REGON: 291010406 
NIP: 657-24-64-005 reprezentowaną przez:

Wiesława Gałkę – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

Danuty Fijas – Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………

zwany w dalszej części WYKONAWCĄ,

łącznie zwanych STRONAMI, o następującej treści:

§ 1

- Zgodnie z rozstrzygnięciem „Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej znak: RGI.7020.107.2014 z dnia 16 czerwca 214 r. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia”, a szczegółowy zakres prac określa załącznik Nr 1 do ww. Zaproszenia, który stanowi również integralną część niniejszej umowy..

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. zadanie przy użyciu materiałów 
i urządzeń własnych.

§ 2

1.    Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej linii napowietrznej,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym pozwolenia na użytkowanie  o ile jest to konieczne.

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy, o ile nie jest konieczne pozwolenie na budowę

- odpowiedniej organizacji placu budowy, odpowiedniego oznakowania terenu budowy, wykonywania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

- zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej (wytyczenie, inwentaryzacja  obiektu 
i przyłączy),

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, ponoszenia kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas budowy, oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym 
z uzgodnień z  zarządcami tych dróg, nadzoru nad bhp, ustalania i utrzymywania porządku,

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

- zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem oraz nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia,

- wykonania niezbędnych prób i badań wymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót oraz wykonania wszelkich badań i atestacji umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania (badanie instalacji elektrycznej, odgromowej itp.),

- ponoszenia ewentualnych kosztów odszkodowania za czasowe zajęcie gruntów podczas wykonywania zadania,

- wykonania projektu oznakowania i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,

- usuwania z terenu budowy i składania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego,

- umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienia danych i informacji wynikających z ustawy Prawo budowlane,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania i utrzymywania porządku,

- poinformowanie właścicieli  gruntów oraz zarządców sieci i urządzeń  o terminie prowadzenia robót –zgodnie z  uzgodnieniami w projekcie.

- pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót.

- Do zadań Zamawiającego należy w szczególności:

- współdziałać w uzyskaniu decyzji i uzgodnień z instytucjami, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

- dokonanie odbioru robót w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§3

Termin zakończenia prac upływa:

- 30 października 2014 roku dla zadań od nr 1 do nr 5

- 20 grudnia  2014 r. dla zadań od nr 6 do nr 7

§ 4

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ……………………………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Zbigniew Siennicki 
– tel. 41/ 3178765

§ 5

- Za realizację robót budowlanych Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ………….  zł brutto (słownie: ……………………………………. zł brutto) w tym podatek VAT w wysokości …… % co stanowi kwotę ……………….zł .

- Faktura o wartości określonej w ust. 1 zostanie wystawiona po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego z 14-dniowym terminem płatności liczonym od daty wystawienia faktury.

- Zamawiający w trakcie wykonania przedmiotu umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, za dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z faktury wystawianej przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace będące przedmiotem umowy.

§ 8

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Ewentualna konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga aneksu pisemnego do umowy.

§ 9

W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania polubownego. Do rozstrzygania sporu wynikającego z niniejszej umowy właściwy jest sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: