Umowa Nr ……./2015 ( projekt )

zawarta w dniu……….. r. w Nowej Słupi, pomiędzy:

- Gminą Nowa Słupia z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, reprezentowaną przez:

- Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy Nowa Słupia,

- przy kontrasygnacie Danuty Fijas - Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”, a:

- ……………….. z siedzibą w ………………………………………reprezentowaną przez:

- ………………………. – właściciela firmy

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ) o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

§1

- Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na: Rozbiórce ceglanej podmurówki i stropu o wymiarach 11,20 m. 
x 34,00 m. po budynku ,,Skopie” przy Zespole Szkół w Nowej Słupi

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności::

- rozbiórkę ceglanej podmurówki i stropu o wymiarach 11,20 m. x 34,00 m, wywiezienie gruzu transportem własnym i zagospodarowanie gruzu. W części podmurówki zlokalizowane jest pomieszczenie o wymiarach 11,2 m x 7 m. Pozostała część wypełniona piaskiem,

- rekultywacja terenu po rozebranym obiekcie poprzez nawiezienie i zagęszczenie ziemi oraz posianie trawy.

§2

Termin rozpoczęcia zadania strony ustaliły na dzień: podpisania niniejszej umowy, a termin zakończenia na dzień: 01.09.2015 r.

§3

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie.

- Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zawiadomi Wykonawcę o dacie i godzinie przystąpienia do odbioru końcowego. Przystąpienie do odbioru powinno nastąpić nie później niż w 14-tym dniu roboczym licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Odbioru zadania dokonają pracownicy RGI Urzędu Gminy Nowa Słupia.

- Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, 
że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia przez Wykonawcę robót lub gdy zostały stwierdzone wady/usterki nadające się do usunięcia - okoliczność ta zostanie stwierdzona w protokole odbioru końcowego (odbiór nieskuteczny).

- Protokół nieskutecznego odbioru końcowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i w razie jej wystawienia i doręczenia Zamawiającemu, faktura zostanie zwrócona wykonawcy.

- W protokole nieskutecznego odbioru końcowego strony ustalą zakres robót niewykonanych lub wady/usterki nadające się do usunięcia.

- Stwierdzenie w toku odbioru końcowego okoliczności określonych w ust. 3 (przedwczesność zgłoszenia gotowości do odbioru, wady/usterki nadające się do usunięcia), jest równoznaczne z uznaniem, że przedmiot umowy nie został ukończony 
w terminie.

- Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowych wezwań ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego po rzeczywistym zakończeniu robót lub usunięciu tych wad/usterek, które nadawały się do usunięcia.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad/usterek nienadających się do usunięcia to:

  - jeżeli wady/usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający dokonując skutecznie odbioru może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w innej formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać się wydłużenia gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia lub jego fragment dotknięty wadą/usterką),

  - jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne):

    - odstąpić od umowy,

    - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadających się do usunięcia nie uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku może:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w innej formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać się wydłużenia gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia lub jego fragment dotknięty wadą/usterką) albo wyznaczyć termin na usunięcie wad/usterek.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole skutecznego odbioru końcowego.

11. Nie przewiduje się możliwości dokonania przez Zamawiającego odbiorów częściowych  wykonanych robót.

§4

- Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie brutto 
w wysokości ………………………………..

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu skutecznego odbioru końcowego.

§5

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia zakończenia robót. Za dzień zakończenia robót uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu skutecznego odbioru końcowego.

§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem zadania, oraz za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§7

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia – w wysokości odsetek ustawowych,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego niewykonanej części prac.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

  - Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

    - w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

    - wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja,

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - jeżeli Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umówionym terminie pomimo wezwania go do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,

    - jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego,

    - w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
w terminie określonym w § 2;

    - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust.1 – w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9

- W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe z zawarcia niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający  								Wykonawca