PROJEKT

Umowa Nr …../2016

zawarta w dniu …………………………w Nowej Słupi pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Andrzeja Gąsiora –Wójta Gminy Nowa Słupia oraz – Danutę Fijas – Skarbnik Gminy Nowa Słupia.

a

…………………………………..

zwanym dalej: „Wykonawcą”

Reprezentowanym przez:…………………………………….

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm), o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (określanej dalej jako „dokumentacja projektowa”) dla następującego zadania:

„Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy środowiskowej w miejscowości Włochy.”.

2. Przedmiot umowy powinien spełniać następujące wymagania:

1) W zakresie charakterystyki obiektu:

a) przeznaczenie obiektu: pomieszczenie świetlicy i magazyn,

b) budynek ma pełnić rolę świetlicy przeznaczonej na miejsce spotkań mieszkańców                i zebrania okolicznościowe, zebrania OSP oraz magazynową z przeznaczeniem na sprzęt gaśniczy wykorzystywany przez OSP,

c) z części magazynowej należy wydzielić pomieszczenie na kotłownię - miejsce składowania opału oraz piec na paliwo stałe (należy uzgodnić z Zamawiającym) oraz miejsce na węzeł sanitarny (umywalka),

d)część magazynowa ogrzewana +12 stopni,

e)przed budynkiem mała architektura-plac zabaw dla dzieci,

ogrodzenie około 270 mb.(do ustalenia z Zamawiającym),

f)oświetlenie terenu (dwa słupy +2 oprawy na budynku),

g)chodnik do świetlicy szerokość 2x40 + 5 mb od płotu do drogi,

h)wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na terenie działki.

2) Zakres prac powinien obejmować: inwentaryzację budynku i terenu:

- ekspertyzę techniczna budynku wraz z zaleceniami,

- opinię geotechniczną (konieczność wykonania odkrywek fundamentu i odwiertów geologicznych),

- koncepcję przebudowy budynku do uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy przebudowy budynku                             z dostosowaniem do potrzeb Inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt kotłowni,

- ocenę stanu technicznego istniejącego przyłącza wodociągowego i sprawdzenie jego wydajności, ewentualnie zaprojektowanie nowego przyłącza,

- sporządzenie projektu przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych drogą ziemną i innych mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu,

- uzgodnienia z rzeczoznawcami: Sanepid i Ppoż.,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Przedmiary robót dołączone do projektu należy doprecyzować w zakresie wykorzystanych materiałów wykończeniowych poprzez określenie ich parametrów w uzgodnieniu                          z Zamawiającym,

- zabezpieczenie otrzymania wszystkich mediów.

3)Dokumentacja projektowa  musi umożliwiać:

1) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

2) przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,

3) sprawną i prawidłową realizację robót budowlanych,

4) odnośnie składu dokumentacji projektowej - Wykonawca przedstawi szacunkowy koszt przebudowy po wykonaniu i zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego.

5)Mapa do celów projektowych oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu po stronie Wykonawcy.

3.Wymienione wyżej opracowania projektowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu   w czterech egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w formatach obsługiwanych ogólnie dostępnym oprogramowaniem komputerowym, zapisanych na płytach CD.

4.Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:

a)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290  z późn. zm.),

b)Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., dalej: „ustawa Prawo Zamówień Publicznych”),

c)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

d)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z późn. zm.),

e)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

§ 2

1.Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową budowlano-wykonawczą                     z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikę techniczną wykonania             i odbioru robót i uzyska pozwolenie na budowę dotyczące zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

2.Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej w sposób należyty i zgodny z ustaleniami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i wymaganiami określonymi w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym Polskich Normach zharmonizowanych z normami europejskimi, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3.Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy i prowadzenia prac projektowych ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym w jego siedzibie proponowane rozwiązania osobiście.

4.Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) musi być zaopatrzona w następujące załączniki:

1)wykaz opracowań,

2)pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3)pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

4)decyzje o warunkach zabudowy,

5)pozwolenie na budowę.

§3

- W terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2017 r. Wykonawca wykona przedmiot umowy i dostarczy Zamawiającemu:

1)Cztery komplety dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami i częścią kosztorysową w formie papierowej;

2)Dwa egzemplarze wymienionej wyżej dokumentacji projektowej w formie elektronicznej na płytach CD, w formatach: dla części projektowej PDF, dla części kosztorysowej PDF i ath;

3)Załączniki wymienione w §2 ust. 4.

- Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru.

- Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad dokumentacji projektowej, nie później niż w ciągu 7 ni od daty ich zgłoszenia.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru oraz potwierdzenie z organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę, że stała się ona ostateczna, a w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, pisemnego potwierdzenia organu administracji architektoniczno-budowlanej - o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia lub upływu przewidzianego prawem terminu na wniesienie sprzeciwu co do zgłoszenia.

§4

- Strony ustalają wartość wynagrodzenia zgodnie z wyceną ofertową Wykonawcy na kwotę:

Netto ……………………………………….zł)

Podatek VAT:…………………………zł

Wartość wynagrodzenia brutto………………………………………..zł

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………….zł)

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy;

Nr………………………………………………………………………………………….,

prowadzone przez:……………………………………………………………………..,

na podstawie podpisanego protokołu odbioru, w ciągu 30 dni po złożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelność wynikającą z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§5

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w umowie o roboty budowlane zrealizowanego na podstawie tej dokumentacji, jednak nie dłużej niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowaną dokumentację projektową, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy w okresie gwarancji bądź rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia błędów w dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia.

- W przypadku nie spełnienia warunków określonych w ust.2 niniejszego paragrafu wszczęte będzie postępowanie reklamacyjne w oparciu o prawa wynikające z rękojmi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. poprzedzającym, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zastępcze w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w łącznej wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający pisemnie lub faksem wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Dokumentacja projektowa w zakresie wymienionym w §1 i §2, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje prawa autorskie majątkowe, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji i bez dodatkowego wynagrodzenia – w tym prawo rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią z autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do przedmiotu Umowy. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów-autorów dokumentacji.

§7

- Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 określonego w umowie przedmiotu odbioru oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

- w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia Brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem Art. 145 PZP - §7, ust. 6 niniejszej umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§8

- Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza:……….….

- Jako koordynatora Zamawiający wyznacza: …………………………………

§9

    - Strony mogą dokonać zmiany umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń takich jak:

  - niedotrzymanie ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień,

- działanie czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania,

- trudności w pozyskiwaniu uzgodnień z właścicielami posesji w przypadku nieuregulowanego stanu jawnego gruntów,

- zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy,

- zmiana konta bankowego, na które Zamawiający przeleje należne wynagrodzenie za wykonane roboty,

- zmiany danych osobowych-zmiany osób (personelu),

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,

- zmiany korzystne dla Zamawiającego,

- zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§10

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz w §9, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - gdy wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego,

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§11

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust.2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy są Sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§13

- Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

- Wykaz załączników, które stanowią integralną część umowy:

- zaproszenie do składania ofert z opisem przedmiotu zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

- Mapa poglądowa.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA