Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA  Nr…… (Projekt)

Zawarta w dniu.............................w Nowej Słupi, pomiędzy Gminą Nowa Słupia, 
ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005 zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:

Wiesław Jerzy Gałka – Wójt Gminy

a

............................................... z siedzibą w...................................................... działającym na podstawie .................................................................................... reprezentowanym przez:

1......................................................................................................................

2......................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, Nr 161. poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r., Nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 i Nr 234, poz. 1386) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy  – Gmina Nowa Słupia”

W ramach zadania zostaną wykonane kompleksowe roboty budowlane w zakresie budowy:

W miejscowości Jeleniów

wodociągu rozdzielczego głównego – włączenie do wodociągu istniejącego w Nowym Skoszynie gminie Waśniów przy budynku nr 128 średnicy 90 mm.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- sieć wodociągową z rur ciśnieniowych PE zgrzewanych czołowo: Ø 90 - 1211 m,

- hydranty ppoż. nadziemne Ø 80, szt. -6

- zasuwy kołnierzowe żeliwne z miękkim uszczelnieniem klina z obudową i skrzynką uliczną Ø 80, szt. - 2.

W miejscowości Włochy

Wodociągu rozdzielczego głównego – włączenie do wodociągu projektowanego średnicy 160mm w Pokrzywiance przy budynku 61 na działce 323, jak również w pobliżu budynku 67 na działce 393.

Zakres rzeczowy  zadania obejmuje:

- sieć wodociągowa z rur PE: Ø 63 - 40 m, Ø 90

- 318 m, Ø 110 - 3718 m, Ø 160 - 1709 m, razem długość sieci wodociągowej 5785 m.

- hydranty ppoż. nadziemne Ø 80, szt. 39

- zasuwy kołnierzowe żeliwne z miękkim uszczelnieniem klina z obudową i skrzynką uliczną Ø 80, szt. – 2, Ø 100 szt. 5, Ø 150 szt. 3

§ 2

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych postanowieniami niniejszej umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- warunkami pozwolenia na budowę Nr ………………………………………..

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

- ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- zasadami sztuki budowlanej.

§ 3

  - Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu ……………………………

  - Termin wykonania zadania nastąpi do dnia …………………………………………

  - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

  - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy oraz terenu budowy w terminie do dnia …………

§ 4

Wykonawca ma prawo wystąpić o przedłużenie terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje okoliczności określonych w pkt. 3.3.5 SIWZ

§ 5

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………………………. Posiadający uprawnienia budowlane ………………………………………………..

§ 6

- Wykonawca może zrealizować roboty budowlane korzystając z pomocy podwykonawców, po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem, zgodnie z art. 647 k.c. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej zakres robót powierzonych podwykonawcy oraz kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty.

- Zawarcie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą musi być każdorazowo poprzedzone zgodą Zamawiającego. Niedopełnienie tego  obowiązku będzie uznane jako naruszenie niniejszej umowy.

- Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót przewidzianą dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność, bez prawa do żądania podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu budowlanego co do jakości i norm technicznych.

- Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

  - urządzenia terenu budowy,

  - poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

  - wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

  - naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego powstałych w wyniku realizacji robót uszkodzeń bądź zniszczeń urządzeń i ich części,

  - demontażu, montażu, napraw ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów instalacyjnych i elementów zagospodarowania terenu, oraz infrastruktury pasa drogowego,

  - poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

  - wykonania badań, prób i rozruchu niezbędnych przy realizacji zamówienia,

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obsługujące wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku (uzyskania pozwolenia na użytkowanie),

  - wykonania odpowiedniego zabezpieczania terenu budowy,

  - wykonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy,

  - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne,

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

  - protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

  - dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

  - dziennik budowy,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

  - protokoły badań i sprawdzeń,

  - rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągi 10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę i powiadomi uczestników odbioru o jego terminie. Strony postanawiają, że z czynności będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 9

- Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie prowadzenia robót dotycząca pracowników i osób trzecich.

- Za szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas prowadzenia prac objętych umową odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca robót. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do wysokości kwoty powstałej szkody.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w drodze przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne w czasie trwania umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto …………..(słownie:………………………………………………………)

podatek VAT …………….. (słownie:………………………………………….)

brutto ………………………. (słownie: ……………………………………….)

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, wraz z kosztami poniesionymi na uzgodnienia wymagane prawem budowlanym, odbiory, ekspertyzy, badania, itp. oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek występujących, w okresie umownej odpowiedzialności gwarancyjnej i rękojmi.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje ponadto ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w umowie, a także przewidzenia innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych za roboty wykonane, łącznie nie przekraczających 80% wartości zamówienia.

- Podstawą do złożenia faktury częściowej lub końcowej będzie sporządzony 
i podpisany protokół częściowego lub końcowego odbioru robót wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podwykonawców.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana: Gmina Nowa Słupia , ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru.

- Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………….. w terminie 
30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego Faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru częściowego lub końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności liczonego od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 11

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, liczony od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynikają z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§ 12

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………, co stanowi  5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie  (zaokrąglonej do stu złotych) wpłacone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości 
w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm., ujednolicony tekst ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 70% w ciągi 30 dni po odbiorze końcowym, pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 13

- Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

  - jeżeli wyznaczony termin do usunięcia wad przekroczy 14 dni Zamawiający usunie wady na koszt własny obciążając tym samym Wykonawcę,

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych po stronie Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia za przedmiot umowy – płatne w terminie 14 dni od odstąpienia 50% wynagrodzenia za przedmiot umowy – płatne w terminie 14 dni od odstąpienia wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego,

- zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w tej umowie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- W razie naruszenia postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która przyczyniła się do odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w przedmiocie umowy Zamawiający zobowiązany jest do złożenia reklamacji.

- Reklamację zgłasza się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do reklamacji w terminie 21 dni od daty jej zgłoszenia.

- W przypadku odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 16

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wykonania bądź niewłaściwego wykonania  przedmiotu  umowy.

- Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm, ujednolicony tekst ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z późn zm.)

- Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą przekazane do rozstrzygnięcia właściwego rzeczowo sądu.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 18

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA