# Załącznik

do Uchwały Nr II/22/05

Rady Gminy Nowa Słupia

z dnia 30 marca 2005 r.

SPIS TREŚCI

1. PROCES TWORZENIA PLANU I JEGO UCZESTNICY

2. CHARAKTERYSTYKA OSIEDLA RUDKI

3. STRATEGICZNY KIERUNEK ROZWOJU OSIEDLA RUDKI

4. WIZJA PRZYSZŁOŚCI

5.  CEL NADRZĘDNY ROZWOJU

6. SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU WSI

6.1. MOCNE STRONY I CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI

6.2 SŁABE STRONY I CZYNNIKI ZAGRAŻAJĄCE ROZWOJOWI

7. GŁÓWNE PROBLEMY OSIEDLA RUDKI

8. PLAN KRÓTKOTERMINOWY „ODNOWY WSI” OSIEDLA RUDKI NA OKRES 2005-2006 R.

9. PLAN DŁUGOTERMINOWY DLA OSIEDLA RUDKI 2005-2013

10. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

# 11. ZAKŁADANY MONTAŻ FINANSOWY

# 12. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

13. SYSTEM ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU OSIEDLA

14. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

15. HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. PROCES TWORZENIA PLANU I JEGO UCZESTNICY

Plan rozwoju to opracowany świadomie i celowo plan działań, wskazujący sposób osiągania wyznaczonych celów. W Rudkach przyjęta została koncepcja budowy planu rozwoju w odniesieniu  do dokumentów strategicznych.

Plan jest spójny z Sektorowym Programem Operacyjnym  Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich : Działanie 2.1 Odnowa Wsi oraz Ochrona 
i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego. Plan Rozwoju Osiedla Rudki służy określeniu kierunków rozwoju miejscowości oraz wyznacza konkretny projekt do realizacji na lata 2005-2006.

Program jest spójny ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego przyjęty przez Radę Ministrów  16 marca 2004 r. W szczególności w odniesieniu do Priorytetu 3. Rozwój lokalny, w zakresie realizacji Działania 3.1 Obszary Wiejskie. W zakresie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Plan wpisuje się w realizację celów strategicznych i pośrednich służąc realizacji misji województwa jaką jest stworzenie warunków do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju zgodnego ze standardami Unii Europejskiej poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych walorów województwa oraz wynegocjowanych przez Polskę warunków akcesji.

Dokument jest spójny ze Strategią rozwoju Gminy Nowa Słupia. Plan rozwoju Osiedla Rudki został przygotowany zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Odnowa Wsi oraz Ochrona i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego” i przyjęty uchwałą Rady Osiedla i Rady Gminy Nowa Słupia.

Najważniejsze etapy pracy nad opracowaniem planu dotyczyły:

- Przyjęcia wizji rozwoju osiedla;

- Przyjęcia celu nadrzędnego i celów głównych rozwoju osiedla;

- Identyfikacji problemów wpływających na rozwój osiedla;

- Przyjęcia celów szczegółowych rozwoju osiedla;

- Opracowania planu operacyjnego planu z określeniem zadań realizacyjnych;

- Opracowania koncepcji zarządzania realizacją planu.

W trakcie prac nad planem wykorzystane zostały udostępnione przez Urząd Gminy materiały dotyczące stanu wsi, materiały statystyczne i opracowania analityczne, w szczególności raport o stanie gminy powstały przy opracowywaniu przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Słupia”.

2. Charakterystyka Osiedla Rudki

Rudki – pierwotnie wioska, a później osiedle swą nazwę zawdzięcza kopalni rudy, którą tu wydobywano. Pełna nazwa tej kopalni od 1937 roku brzmiała Państwowa Kopalnia Rudy „ Staszic”. Istniała ona do 1971r. Na miejscu zlikwidowanej kopalni powstał Zakład Urządzeń Chemicznych „ Metalchem”. Wraz z rozwojem przemysłu, który zapewniał miejsce pracy ludziom powstało osiedle bloków mieszkalnych. Osiedle to dzieli się na Górne i Dolne. W  latach 1946-1952 wybudowano kościół parafialny, drewniany, pod wezwaniem  św. Barbary, patronki górników. W latach 1980-1986 powstał nowy kościół, murowany, za probostwa księdza Zdzisława Tokarskiego.

Historia Osiedla jest integralnie związana z Zakładami Urządzeń Chemicznych. Dziś nie ma już „ Metalchemu – na terenie byłego zakładu znalazły swoją siedzibę firmy prywatne. Kultura i oświata w Rudkach to głównie szkoły: podstawowa – obecnie 6-klasowa, gimnazjum, przedszkole, dom kultury. Organem prowadzącym placówek oświatowych jest Gmina Nowa Słupia. Budynek szkoły położony jest w samym centrum Osiedla, liczącego ok. 1700 mieszkańców. Okoliczni mieszkańcy utrzymują się z pracy w małych, indywidualnych gospodarstwach rolnych, z pracy dorywczej bądź sezonowej, niektórzy, w poszukiwaniu pracy wyjeżdżają za granicę. Tylko nieliczni mają stałą pracę zawodową. Tak jak w wielu miejscach w Polsce, najważniejszą troską żyjących tu ludzi jest wysokie bezrobocie, co jest skutkiem transformacji ustrojowej i gospodarczej kraju. Poważnym problemem społecznym jest trudna sytuacja materialna wielu rodzin. Często są to rodziny wielodzietne, gdzie brakuje środków do życia.

3. STRATEGICZNY KIERUNEK ROZWOJU OSIEDLA RUDKI

DIAGNOZA STANU – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OSIEDLA

| ANALIZA ZASOBÓW CZ. I |
| --- |
| Rodzaj zasobu | Opis zasobu jakim osiedle dysponuje (scharakteryzować jakościowo- nie statystycznie, podając co ma lub może mieć znaczenie dla rozwoju wsi i osiedla ) | Znaczenie zasobu dla rozwoju osiedla (odpowiednie zaznacz X) |
|  |  | Małe | Duże | Wyróżniające osiedle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środowisko przyrodnicze, położenie -walory krajobrazu - walory klimatu walory szaty roślinnej (np. runo leśne, rzadkie gatunki roślin) - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) . - wody podziemne - podłoże, warunki hydrologiczne - gleby - kopaliny - walory położenia (dostępność komunikacyjna) - drogi | Osiedle Rudki leży na obrzeżu Gminy Nowa Słupia , otoczone polami , lasami Wyraźnie ostrzejszy niż na pozostałym obszarze (klimat podgórski) województwa świętokrzyskiego, swoisty mikroklimat, idealne nieskażone powietrze (klimat pozbawiony zanieczyszczeń sprzyja odwiedzaniu miejscowości) Osiedle Rudki otoczone są licznymi polami i lasami , gdzie można spotkać ciekawe rośliny i rzadkie okazy zwierząt. Od wschodu osiedla Rudki płynie rzeka Pokrzywianka . Niekorzystne warunki hydrologiczne (ujemny bilans wodny) Gleby bielicowe (klasa bonitacyjna IV ) Rudy żelaza (obecnie nie eksploatowane) Osiedle Rudki leżą na przecięciu węzła komunikacyjnego z większymi miastami jak Ostrowiec Św. – 31 km, od Starachowic – 22 km, Kielc – 45 km Nawierzchnia dróg na większości terenu Osiedla Rudki asfaltowa. | X X | X |  |
| Środowisko kulturowe, - walory architektury wiejskiej -walory ukształtowania przestrzeni publicznej - osobliwości kulturowe - święta, odpusty - dawne zawody - zespoły artystyczne - tożsamość osiedla , wartości życia wiejskiego. - specyficzne nazwy | Osiedle Rudki to głównie bloki mieszkalne z lat 50-60 – tych otoczone niewielką ilością domków jednorodzinnych Na osiedlu Rudki są placówki handlowe , przystanek autobusowy , Szkoła Podstawowa i Gimnazjum , Biblioteka Publiczna , Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach , kino, Ośrodek Zdrowia, Urząd Pocztowy, Lecznica dla zwierząt, Przedszkole Publiczne . Kościół Parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej , który został zbudowany w stylu klasycystycznym oraz cmentarz parafialny . Odpust w Parafii Rudki 26. sierpnia Nie kultywuje się obecnie tradycji dawnych zawodów typu : górnik Przetrwała jedynie tradycja kupiecka i rzemieślnicza sklepy oraz piekarnictwo Zespół Ludowy ,, Rudkowianie ‘’ Kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty , więź międzypokoleniowa . Osiedle Rudki zawdzięczają swą nazwę rudzie żelaza wydobywanej w tamtejszej kopalni pirytu im. Stanisława Staszica . |  | X | X |
| ANALIZA ZASOBÓW CZ. II |
| Rodzaj zasobu | Opis (nazwanie zasobu) Jakim osiedle dysponuje | Znaczenie zasobu dla rozwoju osiedla (odpowiednie zaznacz X) |
|  |  | Małe | Duże | Wyróżniające |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - standard życia - place i miejsca publicznych spotkań - miejsca sportu i rekreacji | Na osiedlu Rudki znajdują się parkingi, oświetlenie uliczne, wodociąg i kanalizacja oraz sieć telefoniczna , place zabaw dla dzieci , boisko szkolne, siłownia w budynku szkoły . Boisko szkolne , Dom Kultury, kino , kawiarnia. Boisko szkolne , siłownia i sala gimnastyczna w szkole , Uliczki wokół osiedla Spacery nad rzekę Pokrzywiankę i do pobliskiego lasu . | X | X |  |
| Gospodarka, rolnictwo - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | Zakład Piekarniczy ,, Złoty Kłos ‘’ Kawiarnia ,, HADES ‘’ Restauracja ,, U JANA ‘’ |  | X |  |
| Mieszkańcy, kapitał społeczny Autorytety i znane postacie osiedla -Przedsiębiorcy | Ksiądz Parafii Rudki, lekarze, nauczyciele ludzie działający na rzecz środowiska lokalnego. Na terenie osiedla Rudki przeważają przedsiębiorstwa jednoosobowe , rodzinne– rozwija się głównie handel . |  | X X |  |

4. WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Wizja przyszłości to pożądany obraz osiedla funkcjonujący według reguł gwarantujących jej zrównoważony rozwój.

OSIEDLE RUDKI – TO SZCZEGÓLNE MIEJSCE UPOWSZECHNIANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ, CENTRUM Z DOBRZE ROZWINIĘTĄ INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ. DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI MIEJSCE DOBRZE ZORGANIZOWANEGO AKTYWNEGO WYPOCZYNKU.

5.  CEL NADRZĘDNY ROZWOJU

Cel nadrzędny to najbardziej ogólna, podstawowa idea rozwoju. Wyraża on istotę wcześniej sformułowanej wizji przyszłości, wyraża cel, jaki można w dużym stopniu osiągnąć, jeżeli zostaną podjęte odpowiednie działania.

Celem nadrzędnym rozwoju Osiedla Rudki jest wysoka jakość życia mieszkańców połączona z odpowiednim standardem życia, bytem ekonomicznym oraz tożsamością Osiedla .

6. SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU OSIEDLA

6.1. MOCNE STRONY I CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI

SILNE STRONY

- dogodne połączenie  komunikacyjne (węzeł na 3 duże miasta )

- potencjał młodzieży;

- zabytki : pozostałości Kopalni Pirytu

- czyste środowisko;

- lokalny patriotyzm;

- położenie u stóp Łysogór, Świętego Krzyża

- „baza wypadowa” do innych miejsc turystycznych w regionie.

SZANSE

- Mała „Pętla Świętokrzyska”;

- Turystyka szkolna;

- „ Ścieżka Dydaktyczna po Muzeum Kopalni Staszica ”- kompleks plenerowy;

- Rozwój turystyki „okołowiejskiej”.

- Współpraca regionalna;

- Rozwój Internetu;

- Programy pomocowe z Unii Europejskiej;

- Współpraca z partnerem zagranicznym;

- Programy rolno-środowiskowe;

- Znaczenia priorytetowe miejscowości w strategii gminy;

- Turystyka rodzinna;

- Zorganizowanie przedsiębiorców i producentów rolnych;

- Wsparcie postaw przedsiębiorczych;

- Życzliwość, akceptacja postaw aktywnych.

6.2 SŁABE STRONY I CZYNNIKI ZAGRAŻAJĄCE ROZWOJOWI

SŁABE STRONY

- nieład architektoniczny;

- zła nawierzchnia dróg; brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska, place zabaw,);

- estetyka osiedla

- miejski wzorzec funkcjonowania społeczności lokalnej (brak samoistnej aktywności);

- brak miejsc rekreacji nad wodą ;

- niezintegrowany z życiem osiedla Dom Kultury

- brak podstaw ekonomicznych miejscowości;

- brak gospodarstw agroturystycznych;

- bezrobocie;

- zaśmiecone środowisko (nikła świadomość ekologiczna);

- emisja spalin do atmosfery.

- Poprawa bezpieczeństwa .

ZAGROŻENIA

- brak opracowanej strategii promocji Osiedla Rudki;

- obecny model rodziny;

- migracja;

- słabo rozwinięta sieć teleinformatyczna.

Potencjał rozwojowy Osiedla Rudki oparty o wartości materialne, niematerialne, ekonomiczne oraz tożsamość i wartości życia wiejskiego

Analiza potencjału rozwojowego Osiedla Rudki

7. GŁÓWNE PROBLEMY  OSIEDLA RUDKI

W trakcie prac nad planem rozwoju Osiedla Rudki  przy uwzględnieniu oceny ich  kondycji,  a zwłaszcza ich słabych stron oraz zagrożeń rozwojowych przyjęto następującą listę celów wymagających rozwiązania w pierwszej kolejności i warunkujących realizację celów głównych strategii:

I .W sferze „standardu życia”

za szansę uznano : współpracę regionalną

za słabe strony uznano :  złę nawierzchnia dróg,

za zagrożenia uznano: słabo rozwiniętą sieć teleinformatyczną

nie stwierdzono silnych stron: wpływających na poprawę standardu życia

II. W sferze „jakości życia”

silne strony to: dogodne położenie komunikacyjne, czyste środowisko, potencjał młodzieży

szanse stanowią: turystyka rodzinna i szkolna

słabymi stronami są: brak miejsc rekreacji nad wodą, zaśmiecone środowisko,

III. W sferze „bytu”

szanse rozwoju stanowią: „Mała Pętla Świętokrzyska”, programy pomocowe z Unii Europejskiej, zorganizowanie przedsiębiorców i producentów

słabe strony:  brak podstaw ekonomicznych miejscowości, baza „wypadowa” do innych miejscowości turystycznych w regionie, brak gospodarstw agroturystycznych

IV. W „sferze tożsamości  wsi i wartości życia wiejskiego”

szanse rozwoju stanowi: utworzenie ścieżki dydaktycznej po muzeum kopalni Staszica

słabe strony w tej sferze to: słabo rozwinięta infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, nikła świadomość ekologiczna,

zagrożenie: tkwi głównie w obecnym modelu rodziny

Podsumowanie

Jak wynika z analizy potencjału rozwojowego Osiedla Rudki najwięcej do zagospodarowania występuje w sferze „standardu życia”– głównie infrastruktura techniczna, największy potencjał rozwojowy posiadają komponenty w sferze wartości życia na terenach wiejskich.

Kolejnym ważnym etapem w opracowywaniu strategii jest moderacja planu krótkoterminowego dla rozwoju Osiedla (zidentyfikowanie kluczowych problemów, odpowiedź na nie, zaproponowanie projektu do realizacji, który będzie wypracowany na bazie konsensusu społecznego, demokratyczny wybór konkretnego projektu wg hierarchii ważności ustalonej przez przedstawicieli różnych środowisk Osiedla Rudki..

Do realizacji zaproponowano projekt pn.

REMONT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W RUDKACH

8.Plan krótkoterminowy odnowy Osiedla Rudki na okres 2005-2007 roku.

| Kluczowy problem | Odpowiedź | Propozycja projektu | Hierarchia |
| --- | --- | --- | --- |
| Co nas najbardziej zintegruje? | Przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej | Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Rudkach | I |
| Na czym najbardziej zależy? | Zorganizowanie imprezy masowej | Organizacja Dni Rudek | II |
| Co nam najbardziej przeszkadza? | Brak miejsc pracy | Zorganizowanie cyklu szkoleń np. reorientacji zawodowej | IV |
| Co najbardziej zmieni nasze życie? | Przetwórstwo i sprzedaż produktów spożywczych | Powołanie grupy producentów przetwórstwa spożywczego | III |
| Co nam przyjdzie najłatwiej? | Zajęcia warsztatowe w Gminnym Ośrodku Kultury | Zorganizowanie (wyznaczanie) miejsca spotkań dla młodzieży | V |

9. Plan długoterminowy odnowy Osiedla Rudki  na okres 2005-2013 roku

| I. Plan rozwoju STRATEGIA ROZWOJU OSIEDLA RUDKI | II. Program rozwoju |
| --- | --- |
| 1.Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi? | 2. Co pomoże osiągnąć cele? | 3. co może przeszkodzić? | Projekty Co wykonamy? |
|  | Zasoby Czego użyjemy? | ATUTY Silne strony i szanse Co wykorzystamy? | BARIERY Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? |  |
| TOŻSAMOŚĆOSIEDLA I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO |
| Integrowanie środowiska lokalnego | społeczność lokalna | Integracja społeczności lokalnej | 1. Braku centralnego miejsca spotkań, gdzie społeczność mogłaby się spotykać | Wydanie folderu informacyjnego Organizacja dorocznych Dni Rudek |
| STANDARD ŻYCIA |
| Zagospodarowanie miejsca, spotkań młodzieży i mieszkańców Działania mające na celu nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami Promocja zdrowego trybu życia | Plac wokół szkoły, | 1. Programy pomocowe z Unii Europejskiej, 2. Współpraca regionalna, 3. Spotykanie się młodzieży w szkole | 1. Braku miejsca spotkań dla młodzieży | Urządzenie kawiarenki internetowej Urządzenie placu zabaw |
| JAKOŚĆ ŻYCIA |
| 1. Wzmocnienie organizacji kultury | Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach | Współpraca z gminą Doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych | Niedostateczny poziom dofinansowania ośrodków kultury | 1. Stworzenie i realizacja kalendarza imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Rudki |
| BYT |
| Rozwój grup producenckich Pozyskanie środków unijnych | Grupa producencka | 1. Grupa przedsiębiorców 2. Programy pomocowe z Unii Europejskiej | Poziom świadomości społecznej | Powołanie grupy właścicieli firm |

10. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

REMONT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W RUDKACH

Celem przedsięwzięcia jest „odnowa wsi” w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców osiedla Rudki..

Inwestycja znacząco wpłynie na podniesienie standardu usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach, integrację różnych środowisk społecznych osiedla poprzez rozwijanie w wyremontowanych pomieszczeniach zainteresowań kulturalnych, rekreacyjnych i hobbystycznych.

Przedsięwzięcie będzie polegało w głównej mierze na :

  - Robotach remontowych pokrycia dachu

  - Robotach remontowych sali widowiskowej i sceny

  - Wymianie oświetlenia w sali widowiskowej i na scenie

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest zdywersyfikowanie funkcji osiedla w zakresie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej dla realizacji społecznie akceptowanego celu. Ponadto inwestycja wpłynie na urozmaicenie oferty w odniesieniu  do wzrastających potrzeb społecznych w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Efektem realizacji zadania będzie: zwiększenie oferty kulturalnej na osiedlu jak również w gminie, wyrównywanie szans i umożliwienie  rozwoju zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży.

11. Zakładany montaż finansowy

Budżet Gminy Nowa Słupia, Sektorowy Program Operacyjny  Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich : Działanie 2.1 Odnowa Osiedla oraz Ochrona i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego

# 12. Planowany termin realizacji

Lata 2005-2007

13. System zarządzania i monitorowania planu rozwoju osiedla

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Planu Rozwoju osiedla w Rudkach niezbędne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów wchodzących w zakres Planu.

Sam proces monitorowania obejmie zbieranie danych obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów. Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać będzie Przewodniczący Rady Osiedla.  Przewodniczący Osiedla w Rudkach przedkładać będzie Radzie Gminy przy okazji przedkładania kolejnych projektów raport monitoringowy z wdrażania Planu. Oprócz raportów okresowych, Przewodniczący przedkładać będzie Radzie Gminy prognozę dotyczącą wdrażania Planu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych modyfikacji, która poddawana będzie analizie.

14. SZACUNKOWY KOSZT PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia wynosi 100 tys. zł.

Rzeczywista wartość przedsięwzięcia zostanie wyliczona w oparciu o kosztorys inwestorski.

15. HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

| Zakres zadań planowanych do wykonania w ramach etapu | Planowany termin rozpoczęcia zadania (miesiąc/rok) | Planowany termin zakończenia zadania (miesiąc/rok) |
| --- | --- | --- |
| 1. Ogłoszenie przetargu-rozstrzygnięcie 2. Roboty remontowe pokrycia dachu 3. Roboty remontowe sali widowiskowej i sceny 4. Instalacja wewnętrzna -wymiana | 07/2005 10/2005 01/2006 03/2006 | 09/2005 12/2005 04/2006 04/2006 |

# Text boxes

2

6

7

4

1

2

2

4

1

14

2

5

1

4

2

0

Byt

(warunki ekonomiczne)

Tożsamość osiedla
i wartości życia wiejskiego

Jakość życia (warunki niematerialne)

Standard życia
(warunki materialne)

zagrożenia

słabe strony

szanse

silne strony

(-)+

(+)+

(=)+

3         4

4         0

- 1

3       1

1,5,7,9,12,13,14

7,8,9

1

5,

2,3,11

4

2,3,10,11

4,5,10,11

1,2,4

4,8, 1,2,4,6

2

5,6

2      2

4      1

7        2

3          1

Byt

warunki ekonomiczne

Tożsamość osiedla
i wartości życia wiejskiego

Jakość życia warunki niematerialne

Standard życia
warunki materialne